木の香るふくしまの家工事履歴確認シート（建築編）【記載例】

このシートは、一般的な木造住宅建設を想定し示していますので、建築主、工事監理者、施工者間で十分協議して選択、あるいは添削して使用してください。

|  | チェックシート記入者名（施 工 者：○○工務店 ○○ ○○） 工事検査員名（工事監理者：○○設計事務所 ○○ ○○） |
| --- | --- |
| 仮設工事 |
| なわ張り | ■建物の位置 □その他（ ） | ■写真 …第3号 □報告書 …第 号 ■その他(建築主立会)…P○【検査日】2009／2／10 【検査結果】良・否 （施主立会により確認 ） |
| 工事足場 | ■足場の設置状況 ■隣地、既存物への事故予防 （仮囲いの状況） ■その他（先行足場の採用） | ■写真 …第6号 ■報告書 …第4号 □その他( )…P○○ 【検査日】2009／3／10 【検査結果】良・否 （仮設養生シートの追加） 2009／3／11訂正確認 |
| 基礎工事 |
| 土工事 | 根切り | ■基礎支持地盤の状況 ■地下水の水位の状況 ■埋戻し土の状況 □その他（ ） | ■写真 …第4号 ■報告書 …第2号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】2009／2／15 【検査結果】良・否 （支持地盤、地質調査報告書と照合し、支障無し） |
| 地業工事 | 砂利地業 | ■敷込み砂利径 ■敷込み砂利厚さ ■締め固め状況 □その他（ ） | ■写真 …第5号 ■報告書 …第3号 ■その他（ ）… P1 【検査日】2009／2／22 【検査結果】良・否 （その他として、建築主要望により、敷地内に砂利敷の要望あり、範囲は別紙による。） |